**Projektin loppuraportti  
Yleispätevä LAN varausjärjestelmä**

**versio 1.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tredu | Koulutusohjelma | Opintojakso |
| Tekijä: Nuutti Jussila | | Tulostettu: <pvm> |
| Jakelu: Leena Järvenkylä-Niemi | | |
| Dokumentin tila: Valmis tarkistettavaksi | | Muokattu: 8.3.2018 |
|  | |  |

**Versiohistoria**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versio Päiväys Tekijät Selite (muutokset, korjaukset…) | | | |
| 1.0 | 7.3.2018 | Nuutti Jussila | Aloitus |
| 1.1 | 8.3.2018 | Nuutti Jussila | Valmis tarkistettavaksi |
|  |  |  |  |

[1. Taustaa 4](#_Toc508195723)

[2. Saavutetut tulokset 4](#_Toc508195724)

[3. Työn eteneminen 4](#_Toc508195725)

[4. Kustannukset 4](#_Toc508195726)

[5. Resurssien käyttö 4](#_Toc508195727)

[6. Kokemukset 4](#_Toc508195728)

# 1. Taustaa

2. vuoden datanomit järjestävät LAN-tapahtumia. Tänä vuonna käytöntuen puolen datanomit järjestävät LANit. Käytöntuki antoi ohjelmistopuolelle tehtäväksi tehdä LAN-tapahtumaan maksujärjestelmän, mutta palaverissa kävi ilmi, ettei ohjelmistopuolella ole mahdollisuutta semmoista tehdä. Sen sijaan ohjelmistopuoli sai tehtävän Leena Järvenkylä-Niemiltä tehdä yleispätevän LAN varausjärjestelmän tulevia tapahtumia varten.

# 2. Saavutetut tulokset

Projektin suunnittelu saatiin valmiiksi.

# 3. Työn eteneminen

Projektin suunnittelu saatiin valmiiksi vähän aikataulusta myöhässä.

# 4. Kustannukset

Projektin kustannukset ylittävät hiukan arvioidun.

**Työkustannukset Tuntikustannus Tunteja Kustannus**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 40€ | 22 | 880€ |

**Nuutti Jussila**

# 5. Resurssien käyttö

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Työmäärä** | **Tunteja suunniteltu** | **Tunteja toteutunut** |
| **Nuutti Jussila** | 20 | 22 |
| **Yhteensä** | **20** | **22** |

# 6. Kokemukset

Alku oli vaikeaa, mutta kun aikatauluun pääsi mukaan, suunnittelu saatiin tehtyä loppuun. Projektien suunnitteluun sai lisää tietoa ja taitoa. Suunnitteluun annettiin erinomaiset ohjeet.